## Slide 1
SCRUM MINIPROJECT
MINIPROJECT:
Nền tảng cho thuê xe máy tự lái MotoGo
Scrum Team: Product Owner, Scrum Master, Development Team

## Slide 2
01 · EPICS
Ba Epic biến nhu cầu thuê xe thành trải nghiệm liền mạch
Epic 1 — Tìm và đặt nhanh
Tìm kiếm, lọc, giữ chỗ và đặt cọc; mục tiêu hoàn tất dưới 5 phút.
Epic 2 — Vận hành kho và đơn thuê
Quản lý kho, xác nhận đơn; tránh trùng lịch và mở rộng tối thiểu 30 cửa hàng.
Epic 3 — Bàn giao minh bạch
Biên bản giao nhận trực tuyến, xử lý phát sinh và tất toán; giảm tranh chấp dưới 3%.

## Slide 3
02 · USER STORIES
8 User Story tạo nên luồng nghiệp vụ cốt lõi
Một chuỗi từ tìm kiếm, giữ chỗ đến bàn giao và đối chiếu.
US-01
Tìm kiếm xe theo thời gian và địa điểm.
US-02
Giữ chỗ xe trong 30 phút.
US-03
Xem chi tiết xe và tổng chi phí dự kiến.
US-04
Chủ cửa hàng khai báo kho xe và ảnh thực tế.
US-05
Xem lịch tuần để tránh trùng đơn.
US-06
Xác nhận hoặc từ chối đơn trong 15 phút.
US-07
Bàn giao với tối thiểu 6 ảnh, km và mức xăng.
US-08
Nhận lại, đối chiếu và ghi nhận phí phát sinh.

## Slide 4
03 · INVEST
Tách nhỏ US-07 để dễ phát triển và kiểm thử
US-01 và US-02 độc lập, nhỏ gọn và dễ kiểm thử.
VẤN ĐỀ BAN ĐẦU
US-07 ôm quá nhiều việc
Chụp ảnh, ghi km, xăng và ký điện tử, chưa đạt tiêu chí Small.
VIẾT LẠI
Tập trung vào bàn giao
Chỉ chụp tối thiểu 6 góc ảnh và ghi nhận km, xăng khi giao xe.
QUYẾT ĐỊNH
Tách chữ ký điện tử
Phần chữ ký điện tử trở thành một User Story riêng.

## Slide 5
04 · ACCEPTANCE CRITERIA
Acceptance Criteria biến User Story thành điều kiện kiểm chứng
US-01 — Tìm kiếm
Hiển thị xe còn trống theo bộ lọc; thông báo rõ khi không có kết quả.
US-02 — Giữ chỗ
Xe được ẩn khỏi kết quả sau khi giữ chỗ; cọc thành công; tự hủy và mở lại xe sau 30 phút quá hạn.
US-07 — Bàn giao
Tải đủ tối thiểu 6 ảnh, km và xăng; ký điện tử cập nhật trạng thái; báo lỗi nếu thiếu ảnh.

## Slide 6
DoD bảo đảm mọi User Story hoàn thành đúng chuẩn
AC: yêu cầu nghiệp vụ cụ thể của từng User Story. DoD: tiêu chuẩn kỹ thuật chung trước khi hoàn thành mọi User Story.
Code Review
Bởi ít nhất 1 thành viên.
Kiểm chứng
Pass Acceptance Criteria, không còn lỗi Critical/Major.
Responsive
Trên mobile và PC.
Truy vết
Gắn đầy đủ mã FR/BR.
Nghiệm thu
Deploy môi trường nội bộ và được Product Owner nghiệm thu.

## Slide 7
06 · PRIORITIZATION
MoSCoW tập trung MVP vào giá trị kinh doanh cốt lõi
MUST HAVE
37,5%
US-01, US-02, US-07
Tìm xe nhanh, chống trùng đơn, giảm tranh chấp.
SHOULD HAVE
US-03, US-05, US-06
Tăng thông tin, trực quan hóa lịch và phản hồi nhanh.
COULD HAVE
US-08
Xử lý tất toán nâng cao; giai đoạn đầu vẫn hỗ trợ thủ công.
WON’T HAVE
US-04 trong MVP
Nhập kho thủ công cho 30 cửa hàng đầu tiên để kiểm soát chất lượng.

## Slide 8
07 · ESTIMATION
Story Point: độ phức tạp tăng theo rủi ro xử lý
Mốc chuẩn: US-01 = 3 điểm. Sử dụng dãy Fibonacci để ước lượng tương đối.
3 điểm
US-01, US-03, US-04, US-06.
5 điểm
US-02 với bộ đếm 30 phút, tự hủy đơn và mở khóa xe; US-05 với lịch tuần trực quan.
8 điểm
US-08 vì phải đối chiếu ảnh trước/sau và tính phí phát sinh theo quy tắc.

## Slide 9
08 · SPRINT 1
Sprint 1: hoàn thiện luồng tìm xe và giữ chỗ
Sprint Goal: Xây dựng luồng cốt lõi giúp khách tìm xe trống và đặt giữ chỗ thành công trong phiên bản đầu tiên.
1
Sprint Backlog
US-01 (3), US-02 (5), US-03 (3), US-04 (3)
Tổng 14 điểm.
2
Capacity danh định
10 ngày × 6 giờ/ngày = 60 giờ.
3
Net Capacity
54 giờ sau khi trừ thời gian họp và dự phòng.
4
Kết luận
Đáp ứng khối lượng Sprint Backlog.

## Slide 10
MotoGo MVP:
quyết định rõ, giả định gọn, sẵn sàng triển khai
Ba quyết định cốt lõi
Duyệt GPLX thủ công qua ảnh; cố định thời gian giữ chỗ 30 phút; bắt buộc tối thiểu 6 góc ảnh khi bàn giao.
Hai giả định MVP
Chưa cho cửa hàng tự cấu hình cọc, áp dụng chuẩn chung BR-03; chưa làm chat nội bộ, dùng thông báo tự động kết hợp gọi điện.
Ưu tiên luồng tạo giá trị trước, đo lường và cải tiến sau.
Trân trọng cảm ơn!